

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Ing. Desarrollo y gestión de software

Gestión del proceso de desarrollo de software

Dulce Sugey Rodríguez González

Septiembre del 2023

* Bardomiano Montiel Luis Alejandro
* Basilio Zúñiga Antonio de Jesús
* Bothi Cruz Mariano
* Cerón Chávez Daniela
* Escobar Uribe Jessica Yamile
* Rangel Sierra Luis Javier

10°A

Scrum Master: Daily stand up

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Daily Stand Up | | |
| Nombre del proyecto: Centro Gerontológico  Fecha: 08/Septiembre/2023 | | |
| Ayer  ¿Que hice ayer? | Hoy  ¿Qué hare hoy? | Blockers  ¿Qué obstáculos tengo? |
| Bardomiano Montiel Luis Alejandro:  -Diseño a lápiz de la página web  -Diseño de Wireframe  Basilio Zúñiga Antonio de Jesús:  -Realización de historias de usuario y épicas  Bothi Cruz Mariano:  -instalación de XAMPP  -desarrollo de código  Cardón Hernández Isaí:  -desarrollo de código del formulario  Cerón Chávez Daniela:  -creación de repositorio  -realización de diagrama de Gantt  Escobar Uribe Jessica Yamile:  -investigación de herramientas para testing e historias de usuario  Rangel Sierra Luis Javier:  -realización de contrato  -definición de costos y tiempo de entregar | Bardomiano Montiel Luis Alejandro:  -Hará el mockup 15 min  -Realizara el logo a lápiz 10 min  -Identificara, gama de colores y tipografía 5 min  Basilio Zúñiga Antonio de Jesús:  -Modifica historias de usuario y entrega 5 min  -Realizara épicas 25 min  Bothi Cruz Mariano:  -Agregar casillas opcionales si y no 30 min  Cardón Hernández Isaí:  -Hará conexión a base de datos con el formulario 30 min  Cerón Chávez Daniela:  -Terminar repositorio y diagrama de Gantt 30 min    Escobar Uribe Jessica Yamile:  -Entregar reporte de herramientas 15 min  -Empezar plan de pruebas 15 min  Rangel Sierra Luis Javier:  -Firma de contrato 20 min | Bardomiano Montiel Luis Alejandro:  -internet  Basilio Zúñiga Antonio de Jesús:  -  Bothi Cruz Mariano:  -Internet  Cardón Hernández Isaí:  -internet  Cerón Chávez Daniela:  -  Escobar Uribe Jessica Yamile:  -Historias de usuario  - Épicas faltantes  Rangel Sierra Luis Javier:  - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Daily Stand Up | | |
| Nombre del proyecto: Centro Gerontológico  Fecha: 13/Septiembre/2023 | | |
| Ayer  ¿Que hice ayer? | Hoy  ¿Qué hare hoy? | Blockers  ¿Qué obstáculos tengo? |
| Bardomiano Montiel Luis Alejandro:   * Termino el logo * Hizo mockups * Hizo elección de colores y tipografía   Basilio Zúñiga Antonio de Jesús:   * Entrego artefactos en GitHub   Bothi Cruz Mariano:   * Termino formulario funcional   Cardón Hernández Isaí:   * Conexión de la base de datos   Cerón Chávez Daniela:   * Creo nuevo repositorio   Escobar Uribe Jessica Yamile:   * Modifico herramientas * Plan de pruebas   Rangel Sierra Luis Javier:   * Modificar contrato * Términos y condiciones | Bardomiano Montiel Luis Alejandro:   * Subir artefacto a GitHub 5 min * Aplicar estilos al formulario 40 min   Basilio Zúñiga Antonio de Jesús:  Bothi Cruz Mariano:   * Validar el check 30 min   Cardón Hernández Isaí:   * Terminar conexión 40min * Validación 20 min   Cerón Chávez Daniela:  Escobar Uribe Jessica Yamile:   * Subir plan de pruebas 5 min * Realizar pruebas 40 min   Rangel Sierra Luis Javier:   * Entrega de contrato firmado 10 min * Subir artefactos 5 min | Bardomiano Montiel Luis Alejandro:  - internet  Basilio Zúñiga Antonio de Jesús:  -  Bothi Cruz Mariano:  -  Cardón Hernández Isaí:  -  Cerón Chávez Daniela:  -  Escobar Uribe Jessica Yamile:   * internet   Rangel Sierra Luis Javier:   * Firma |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Daily Stand Up | | |
| Nombre del proyecto: Centro Gerontológico  Fecha: 13/Septiembre/2023 | | |
| Ayer  ¿Que hice ayer? | Hoy  ¿Qué hare hoy? | Blockers  ¿Qué obstáculos tengo? |
| Bardomiano Montiel Luis Alejandro:  -Termino estilos, tipografía (front)  Basilio Zúñiga Antonio de Jesús:  -  Bothi Cruz Mariano:  -Check box  -Entregar artefactos  Cardón Hernández Isaí:  -Subió prototipo a repositorio  Cerón Chávez Daniela:  -  Escobar Uribe Jessica Yamile:  -Realizo pruebas y casos de prueba y documento  Rangel Sierra Luis Javier:  -Subió contrato modificado  -solicito firma | Bardomiano Montiel Luis Alejandro:  Basilio Zúñiga Antonio de Jesús:  Bothi Cruz Mariano:  Cardón Hernández Isaí:   * Subir artefacto 15 min   Cerón Chávez Daniela:  Escobar Uribe Jessica Yamile:   * Subir casos de prueba 10 min   Rangel Sierra Luis Javier:   * Firma 30 min | Bardomiano Montiel Luis Alejandro:  -  Basilio Zúñiga Antonio de Jesús:  -  Bothi Cruz Mariano:  -  Cardón Hernández Isaí:  -  Cerón Chávez Daniela:  -  Escobar Uribe Jessica Yamile:   * Revisión de artefacto   Rangel Sierra Luis Javier:   * Firma |